LAPORAN PERANCANGAN SISTEM DAN PERANGKAT LUNAK

DOKUMEN RANCANGAN TEKNIS SDLC PHASE 2: SYSTEM & SOFTWARE DESIGN

PERANCANGAN ARSITEKTUR BASIS DATA & DESAIN ANTARMUKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara

PENYUSUN DOKUMEN

Yahya Abdurrohman

TANGGAL DISUSUN

15/08/2026

Klasifikasi Dokumen

Dokumen Rancangan Teknis Rekayasa Perangkat Lunak

# RIWAYAT PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS

| DOKUMEN PERANCANGAN TEKNIS SISTEM (SDLC PHASE 2) | DISAHKAN OLEH | TANGGAL REVISI | DESKRIPSI PERUBAHAN | PENYUSUN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status: Disetujui & Siap Diimplementasikan pada SDLC Phase 3 (Coding & Implementation) | Ketua Tim IPJKD & DLS BPS PPU | 10/08/2026 | Penyempurnaan SDLC Phase 1 (Penghapusan Disclaimer & Pemindahan Diagram ke Phase 2 System Design) | Tim Pengembang BPS PPU |

Memorandum Pengesahan Dokumen Perancangan Sistem

Telah dievaluasi dan disetujui seluruh cetak biru teknis perancangan basis data, pemodelan proses, antarmuka pengguna, dan modul AI untuk:

Reviewer Teknis IT: Tim Seksi Pengolahan Data & TI BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

SERTIFIKASI MANAJEMEN & PENGESAHAN TEKNIS

Pernyataan pengesahan rancangan teknis sistem oleh pembimbing, pengesah, dan tim reviewer.

| [X] | Dokumen analisis kebutuhan sistem ini telah disetujui secara penuh. |
| --- | --- |
| [ ] | Dokumen ini disetujui dengan catatan perubahan. |
| [ ] | Dokumen ini tidak disetujui. |

Kami menyetujui seluruh rancangan arsitektur basis data, desain antarmuka, dan modul AI sebagai acuan baku yang siap diimplementasikan pada tahap pengkodean (SDLC Phase 3).

| NAMA: Ketua Tim IPJKD & DLS | TANDA TANGAN: (Disetujui) | TANGGAL: 06/08/2026 |
| --- | --- | --- |
| JABATAN: Mentor & Pengesah BPS PPU |  |  |
| TANGGAL: 15/08/2026 |  |  |

| NAME | SIGNATURE | DATE |
| --- | --- | --- |
| SE2026 | Sensus Ekonomi 2026 — Sensus sepuluh tahunan BPS untuk memotret seluruh aktivitas usaha non-pertanian. |  |
| Penajam Paser Utara — Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selaku mitra penyangga strategis IKN. |  |  |
| Petugas Pencacah Lapangan — Mitra statistik yang bertugas mengumpulkan data kuesioner ke responden. |  |  |

Nama dan tanda tangan pengesah dokumen sesuai kewenangan institusi BPS Kabupaten Penajam Paser Utara.

# DAFTAR ISI

RIWAYAT PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS	2

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN	3

1. PENDAHULUAN & RUANG LINGKUP PERANCANGAN	5

1.1 Tujuan Perancangan Sistem (System Design Objectives)	5

1.2 Dokumen Acuan & Batasan Ruang Lingkup	5

1.3 Singkatan dan Akronim Teknis	5

2. ARSITEKTUR SISTEM & PEMODELAN PROSES (PROCESS MODELING)	6

2.1 Arsitektur Berlapis (3-Tier Layered Architecture)	6

2.2 System Context Diagram (DFD Level 0 - 4 Entitas Eksternal)	6

2.3 Data Flow Diagram (DFD Level 1) & Use Case Diagram	7

3. PELAKSANAAN 4 TAHAPAN KEGIATAN PERANCANGAN SISTEM	8

3.1 Tahapan 2.1: Perancangan Struktur Basis Data Lokal (Schema & ERD)	8

3.2 Tahapan 2.2: Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX Mockup)	9

3.3 Tahapan 2.3: Penyusunan Rancangan Arsitektur Modul AI RAG	10

3.4 Tahapan 2.4: Review Desain Teknis Bersama Tim IT Seksi Pengolahan	11

4. ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN & KELAYAKAN TEKNIS	12

5. MATRIKS KETERKAITAN NILAI DASAR ASN (BerAKHLAK)	13

Lampiran A: Kamus Data Relasional & Spesifikasi 19 Tabel	14

Lampiran B: Berita Acara & Checklist Review Desain Teknis Tim IT	15

# 1. PENDAHULUAN & RUANG LINGKUP PERANCANGAN

## 1.1 Tujuan Perancangan Sistem (System Design Objectives)

Arsitektur Sistem Pemantauan Pananyo Taka (3-Tier Layered Architecture): 1. Presentation Layer : EJS View Templates, Glassmorphism UI, Responsive CSS, Chart.js (Tren Kumulatif), Leaflet GIS (Peta Wilayah), DataTables. 2. Application Layer : Express.js Controller, Context Injector Middleware, Ingestion ETL (excelParser.js), Caching Aggregator, Early Warning Engine, AI RAG Agent (agentService.js), & WhatsApp Dispatcher (whatsappService.js). 3. Persistence Layer : SQLite Engine (better-sqlite3) dengan WAL Mode, AsyncLocalStorage Isolation per-survei, serta 19 Tabel Relasional & Summary Pre-calculation Cache.

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan, merancang, dan mengesahkan seluruh cetak biru teknis pada SDLC Phase 2: System & Software Design untuk Sistem Dasbor Pemantauan Lapangan Sensus dan Multi-Survei BPS Kabupaten Penajam Paser Utara (Pananyo Taka).

Tujuan Utama Perancangan Sistem:
1) Perancangan Arsitektur Data Berkinerja Tinggi: Menetapkan struktur basis data relasional SQLite berkecepatan tinggi dengan mekanisme summary caching agar waktu respons analitik tercapai < 5 milidetik.
2) Standardisasi Desain Antarmuka (UI/UX Design System): Menetapkan panduan desain antarmuka pengguna yang responsif, aksesibel (WCAG 2.1 AA), dan dilengkapi visualisasi Speedometer Milestone, Peta GIS, serta Grafik Tren Kumulatif.
3) Arsitektur Modul AI Berbasis RAG: Merancang asisten virtual cerdas dengan fungsi kueri bahasa alami (Natural Language to SQL) yang aman melalui read-only SQL sandbox.
4) Validasi Kelayakan Teknis: Memastikan seluruh rancangan telah ditelaah dan disahkan bersama Tim IT Seksi Pengolahan Data dan TI BPS PPU.

## 1.2 Dokumen Acuan & Ruang Lingkup Perancangan

Dokumen perancangan ini berpedoman langsung pada Dokumen Laporan Analisis Kebutuhan Sistem (SDLC Phase 1), Cetak Biru SOP Pengawasan Sensus Ekonomi BPS RI, Pedoman Aksesibilitas WCAG 2.1 AA, serta Standar Skala Tipografi Mobile BPS Kabupaten Penajam Paser Utara.

| Aliran Data Utama 4 Entitas Eksternal pada System Context Diagram (DFD Level 0): • Entitas 1: Administrator TI BPS PPU (Input: File Excel FASIH, Master SLS, Konfig; Output: Log Audit, Status Ingesti, Backup DB .db). • Entitas 2: Pimpinan & Tim Pengawas BPS (Input: Filter Drilldown, Prompt AI NLQ, Request Cetak; Output: Speedometer, Peta GIS, Alert EWS, Respon AI, Laporan PDF/XLS). • Entitas 3: Sistem Terpusat FASIH BPS (Input: -; Output: Berkas Ekspor Progres CAPI/PAPI, Status Assignment, Realisasi Muatan Sub-SLS). • Entitas 4: Layanan Cloud & Gateway Eksternal (Input: Konteks Skema ke Gemini, Log Anomali ke Sheets, Broadcast ke WA; Output: Respon AI LLM, Sync 2-Arah Audit Anomali, Status Pesan WA Bot, Realtime Cuaca). | DESKRIPSI | LOKASI / NAMA BERKAS |
| --- | --- | --- |
| Dokumen Rancangan SDLC Phase 1 | Rancangan Tahapan 1.1 s.d 1.4 & Pengesahan Spesifikasi System | Laporan_Analisis_Kebutuhan_Monitoring_SE2026_PPU_v5.docx |
| Wireframe Mockup Antarmuka Dasbor | Multi-Tab Diagram Draw.io XML (11 Tab Diagram lengkap) | wireframe_dashboard_se2026_ppu.xml |
| Checklist Spesifikasi Kebutuhan Fungsional | Panduan Teknis Pengujian QA (64 Item Verifikasi Fungsional) | Checklist_Spesifikasi_Kebutuhan_Fungsional_SE2026_PPU.docx |

## 1.3 Singkatan dan Akronim Teknis

| Tahapan 2.1: Perancangan Struktur Basis Data Lokal (Schema & ERD) Perancangan struktur basis data relasional SQLite yang dinormalisasi (3NF), dilengkapi tabel pra-kalkulasi summary_cache (<5ms), isolasi basis data multi-survei, dan mode Write-Ahead Logging (WAL). Luaran: Dokumen Spesifikasi Skema Database, Kamus Data Relasional, & Entity Relationship Diagram (ERD). | NAMA LENGKAP | DESKRIPSI KETERANGAN |
| --- | --- | --- |
| Tahapan 2.2: Pembuatan Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX Mockup) Penyusunan Design System Guidelines dengan rasio kontras WCAG 2.1 AA (≥4.5:1), skala tipografi 12px–22px, visualisasi Speedometer Milestone (25%, 40%, 100%), Peta Tematik GIS Wilayah PPU, dan Grafik Tren Kumulatif Harian. Luaran: Dokumen Panduan Desain Sistem & High-Fidelity UI/UX Design Mockup Lengkap. | Badan Pusat Statistik | Lembaga pemerintah nonkementerian penyelenggara kegiatan statistik dasar & sektoral. |
| Tahapan 2.3: Penyusunan Rancangan Arsitektur Modul AI (RAG Pipeline) Perancangan modul asisten cerdas berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang memadukan metadata skema basis data dengan Google Gemini LLM melalui fungsi kueri aman Read-Only SQL Sandbox. Luaran: Dokumen Blueprint Arsitektur Modul AI RAG & Sequence Diagram Interaksi NL-to-SQL. | Sensus Ekonomi 2026 | Kegiatan sensus sepuluh tahunan untuk menyediakan basis data struktur ekonomi nasional. |
| Tahapan 2.4: Review Desain Teknis Bersama Tim IT Seksi Pengolahan Pelaksanaan sesi telaah dan validasi teknis formal bersama Tim IT Seksi Pengolahan Data dan TI BPS PPU guna memverifikasi kelayakan arsitektur, efisiensi kueri, dan kesiapan transisi ke tahap implementasi (Fase 3). Luaran: Berita Acara Review Desain Teknis, Lembar Checklist Kelayakan, & Notulensi Tim IT. | Survei Angkatan Kerja Nasional | Survei rutinan BPS untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. |
| PPU | Penajam Paser Utara | Kabupaten penyangga dan lokasi utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |

# 2. ARSITEKTUR SISTEM & PEMODELAN PROSES

## 2.1 Arsitektur Berlapis (3-Tier Layered Architecture)

Definisi Ruang Lingkup Proyek & Kebijakan Akses (Scope Definition & Access Policy): a. Modul Akses Bebas / Publik (Tanpa Autentikasi Login): 1) Halaman Executive Overview (/); 2) Peta Progres Spasial GIS (/map); 3) Drilldown Kinerja Petugas (Korlap /korlap, PML /pml, PCL /pcl) & Cetak Laporan; 4) Tabel Deteksi Anomali Data Lapangan (/deteksianomali); 5) Matriks Progres Harian Petugas (/harian); 6) Progres Per Wilayah Kecamatan (/kecamatan) & SubSLS (/subsls); 7) Pusat Dokumentasi Bantuan User (/help). b. Modul Terbatas Autentikasi (Memerlukan Login / Role Specific): 1) Asisten Virtual Pananyo Taka AI Chatbot (/agent): Memerlukan Login Akun Terdaftar (requireLogin); 2) Hub Administrasi & Konfigurasi Sistem (/settings, /upload, /master, /users, /petugas-email, /whatsapp, /backup, /admin/stats): Memerlukan Akun Peran Admin (requireAdmin).

## 2.2 System Context Diagram (DFD Level 0) & 4 Entitas Eksternal

Sistem berinteraksi secara intensif dengan 4 entitas eksternal utama: Administrator TI BPS PPU, Pimpinan & Tim Pengawas Lapangan, Sistem Terpusat FASIH BPS, dan Layanan Cloud/Gateway Eksternal (Gemini AI, Google Sheets, WA Gateway, dan API Cuaca).

| KELAS PENGGUNA (USER CLASS) | HAK AKSES FITUR & KEBIJAKAN AUTENTIKASI SISTEM BERJALAN |
| --- | --- |
| Pengguna Publik / Biasa (Tanpa Login) | Akses Bebas: Dapat membuka halaman Overview, Peta GIS, Drilldown Petugas (Korlap, PML, PCL), Deteksi Anomali, Progres Harian, Kecamatan/SubSLS, Cetak Laporan PDF/Excel, dan Help. |
| Pengguna Terdaftar (Login Account) | Akses Bebas + Autentikasi AI: Memiliki akses publik serta hak akses penuh ke modul percakapan interaktif Asisten Virtual Pananyo Taka AI Chatbot (/agent). |
| Administrator TI (Role: Admin) | Akses Penuh (Full Control): Memiliki akses ke seluruh halaman publik, AI Chatbot, serta wewenang khusus mengelola Admin Hub (/settings, upload Excel, master SLS, users, backup, & WA bot). |

## 2.3 Dekomposisi Proses Komputasi (DFD Level 1) & Use Case Diagram

Proses internal terbagi ke dalam 6 sub-proses: 1.0 Autentikasi & Manajemen Sesi, 2.0 Ingesti & Parsing Excel FASIH, 3.0 Kalkulasi Agregasi & Summary Cache, 4.0 Visualisasi GIS & Dasbor, 5.0 AI Agent RAG & SQL Sandbox, dan 6.0 Early Warning System & Audit Anomali.

Target Kinerja & Latensi (NFR-01): Waktu respons pemrosesan agregasi dan pemuatan dasbor dijamin < 150 milidetik berkat pemisahan tabel pra-kalkulasi `summary_cache`, pengindeksan b-tree multi-kolom (`idx_progres_upload_kode`), mode SQLite WAL (Write-Ahead Logging), dan isolasi proses AsyncLocalStorage.

# 3. PELAKSANAAN 4 TAHAPAN KEGIATAN PERANCANGAN SISTEM

Kebijakan Keamanan & Hak Akses Berjenjang (NFR-03): 1. Halaman Pemantauan Umum (Overview, Peta GIS, Drilldown Petugas, Harian, Kecamatan, Anomali, Bantuan): Bebas Akses (Public Access) tanpa login guna mempermudah pengawasan cepat seluruh jajaran. 2. Halaman Asisten AI (/agent): Terproteksi autentikasi pengguna terdaftar (`requireLogin`) & proteksi SQL Read-Only Sandbox. 3. Halaman Admin Hub (/settings, /upload, /master, /backup, /users): Terproteksi hak akses administrator (`requireAdmin`), proteksi CSRF token 32-byte, enkripsi sesi SQLite, dan rate-limiting.

# 4. ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER ANALYSIS)

Pemetaan pemangku kepentingan dan distribusi tanggung jawab operasional pada sistem pemantauan:

| PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) | PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROYEK |
| --- | --- |
| Ketua Tim IPJKD & DLS BPS PPU | Mentor & Pengesah Utama: Bertanggung jawab menelaah, mengarahkan, dan mengesahkan seluruh cetak biru rancangan teknis SDLC Phase 2. |
| Kepala BPS Kabupaten PPU | Executive Sponsor: Bertanggung jawab memberikan arahan kebijakan institusi dan menyetujui implementasi sistem secara resmi. |
| Tim IT Seksi Pengolahan Data & TI | Technical Reviewer: Bertanggung jawab memvalidasi kelayakan skema basis data, efisiensi kueri, keamanan arsitektur, dan kesiapan infrastruktur server lokal. |
| Koordinator Lapangan (Korlap) | Operational Lead: Pengguna utama modul pemantauan wilayah kecamatan dan penerima alert Early Warning System (EWS). |
| Pengawas Lapangan (PML) | Field Supervisor: Pengguna utama modul pemantauan kinerja PCL, verifikasi kualitas isian, dan audit anomali data. |
| Petugas Pencacah Lapangan (PCL) | Field Enumerator: Mitra statistik di lapangan yang dipantau progres capaiannya terhadap target milestone dan beban muatan Sub-SLS. |

# 5. SPESIFIKASI KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NFR) & KELAYAKAN TEKNIS

Spesifikasi Kebutuhan Pengguna & Kebijakan Autentikasi (User Requirements & Auth Policy): 1) Kebutuhan Memantau Ringkasan Progres Secara Keseluruhan (Overview Bebas Akses Pengguna Biasa): - Akses Bebas Tanpa Login bagi seluruh pengguna (pimpinan, korlap, pml, pcl, admin, dan publik) untuk melihat gambaran umum realisasi dokumen pendataan, persentase capaian terhadap target muatan, milestone target berkala, laju pengerjaan harian (speedometer), serta estimasi tanggal selesai. 2) Kebutuhan Memantau Progres Spasial & Geografis Wilayah (Peta GIS Bebas Akses): - Akses Bebas Tanpa Login untuk memantau sebaran peta wilayah pendataan (desa/kelurahan di PPU & IKN Nusantara) secara interaktif, pencarian nama wilayah, dan indikator kelompok warna progres desa. 3) Kebutuhan Memantau Kinerja & Progres per Petugas (Drilldown Hirarki Bebas Akses): - Akses Bebas Tanpa Login untuk memantau progres pengerjaan berjenjang Korlap, PML, hingga PCL, melihat tren pengawasan harian, rincian alokasi tugas SLS, mendeteksi petugas lambat (at-risk) atau pasif (silent), serta cetak laporan PDF/Excel. 4) Kebutuhan Evaluasi Kualitas & Audit Anomali Data Lapangan (Bebas Akses): - Akses Bebas Tanpa Login untuk mengidentifikasi temuan anomali data hasil pencacahan dan melihat status sinkronisasi audit 2-arah ke Google Spreadsheet. 5) Kebutuhan Memantau Kinerja & Progres Harian (Historis Pendataan Bebas Akses): - Akses Bebas Tanpa Login untuk mengamati penambahan dokumen hasil pendataan dari waktu ke waktu per sesi unggahan Excel. 6) Kebutuhan Memantau Progres per Wilayah Administratif (Kecamatan & SubSLS Bebas Akses): - Akses Bebas Tanpa Login untuk memantau perbandingan capaian antar-kecamatan dan merinci progres hingga ke tingkat desa/kelurahan serta SubSLS. 7) Kebutuhan Konsultasi Pedoman Pendataan (Asisten Virtual AI - Dibatasi Autentikasi Login): - Memerlukan Autentikasi Login (requireLogin) bagi pengguna terdaftar untuk melakukan tanya jawab interaktif terkait pedoman pendataan dan status progres melalui Pananyo Taka AI. 8) Kebutuhan Pengelolaan Kendali Administrasi & Sistem (Admin Hub - Dibatasi Peran Admin): - Memerlukan Hak Akses Admin (requireAdmin) bagi administrator TI untuk mengunggah berkas Excel, mengelola master SLS, mengatur akun pengguna, email petugas, pencadangan database, konfigurasi WA bot (opsional), dan statistik sistem.

## 5.1 Kebutuhan Performa & Latensi (Performance Requirements)

Respon time query pemrosesan agregasi data < 500ms dengan penerapan indexing `idx_sls_pml` & `idx_sls_pcl` serta caching summary.

## 5.2 Kebutuhan Keamanan, Sesi & RBAC (Security Requirements)

Kebijakan Keamanan Sesi & Autentikasi Sistem Berjalan: 1) Halaman Pemantauan Umum (Overview, Map, Korlap, PML, PCL, Anomali, Harian, Kecamatan, Help) bersifat Publik & Bebas Akses tanpa membebani pengguna dengan login. 2) Halaman Asisten AI (/agent) dilindungi Middleware `requireLogin` (cookie session authentication). 3) Halaman Admin Hub (/settings, /upload, /master, /users, /backup) dilindungi Middleware `requireAdmin` (Role-Based Access Control / RBAC) & enkripsi kata sandi.

## 5.3 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan, Aksesibilitas & Manajemen Risiko

Evaluasi Risiko & Strategi Mitigasi (Risk Assessment & Mitigation): 1) Risiko Petugas Pasif / Silent >2 Hari (Dampak: High ¦ Mitigasi: Indikator otomatis predikat risiko `[SILENT]` & laporan peringatan harian). 2) Risiko Anomali Data Usaha Lapangan (Dampak: Medium ¦ Mitigasi: Integrasi webhook 2-arah ke Google Spreadsheet). 3) Risiko Lonjakan Akses & Kendala Hosting (Dampak: Medium ¦ Mitigasi: Optimasi query SQLite, summary caching, & fallback engine).

## 5.4 Jadwal Implementasi (Roadmap SDLC Phase 3 & Phase 4)

Jadwal Pelaksanaan & Perkiraan Anggaran (Timeline & Budget Estimate): a. Jadwal Pelaksanaan SDLC: - SDLC Phase 1 (Planning & Requirements): Minggu 1-2 Agustus 2026 (Status: Completed 100% Approved). - SDLC Phase 2 (System Design & Architecture): Minggu 3 Agustus 2026. - SDLC Phase 3 (Development & Implementation): Minggu 4 Agustus - Minggu 1 September 2026. - SDLC Phase 4 (Testing, QA & Deployment): Minggu 2 September 2026. b. Alokasi Anggaran & Sumber Daya: - Menggunakan alokasi anggaran internal kegiatan pendataan BPS PPU (Swakelola TI), infrastruktur server hosting Dewaweb BPS, serta dukungan SDM internal BPS Kabupaten Penajam Paser Utara.

# Lampiran A: Pemetaan Model Diagram Arsitektur & Kamus Data

Daftar 7 diagram rekayasa perangkat lunak dan spesifikasi skema relasional 19 tabel basis data SQLite yang diimplementasikan.

| NAMA MODEL DIAGRAM ARSITEKTUR | DESKRIPSI MODEL & ROADMAP TAHAPAN SDLC | STATUS DOKUMENTASI SDLC |
| --- | --- | --- |
| 1) System Context Diagram (DFD Level 0) | Memodelkan batasan sistem dan interaksi pertukaran aliran data dengan 4 entitas eksternal utama. | [ X ] Selesai & Tervalidasi Phase 2 |
| 2) Use Case Diagram Sistem | Memodelkan 8 kasus penggunaan utama dan interaksi aktor organisasi (Admin, Korlap, PML, Pimpinan, Guest). | [ X ] Selesai & Tervalidasi Phase 2 |
| 3) Data Flow Diagram (DFD) Level 1 | Dekomposisi 6 proses komputasi internal, aliran data, dan interaksi dengan 5 tabel data store. | [ X ] Selesai & Tervalidasi Phase 2 |
| 4) Entity Relationship Diagram (ERD) | Skema relasional 19 tabel basis data SQLite yang dinormalisasi dengan relasi ON DELETE CASCADE. | [ X ] Selesai & Tervalidasi Phase 2 |
| 5) 3-Tier Layered Architecture Diagram | Pemisahan Presentation Layer (EJS), Application Layer (Express/Services), dan Data Layer (SQLite WAL). | [ X ] Selesai & Tervalidasi Phase 2 |
| 6) Activity Diagram Pemantauan & QC | Alur operasional supervisi lapangan 3 swimlanes: Pencacah Lapangan, Sistem Engine, dan Tim Pengawas. | [ X ] Selesai & Tervalidasi Phase 2 |

# Lampiran B: Berita Acara & Lembar Checklist Review Desain Teknis Tim IT

Dokumen pengesahan hasil telaah kelayakan teknis bersama Tim IT Seksi Pengolahan Data dan TI BPS Kabupaten Penajam Paser Utara.

| NAMA MODUL & HALAMAN | PEMETAAN BERKAS ROUTE & VIEW APLIKASI | STATUS AKSES & CAKUPAN |
| --- | --- | --- |
| 1) Skema Basis Data & ERD 19 Tabel | Normalisasi 3NF, summary_cache pra-kalkulasi (<5ms), isolasi per-survei, WAL mode | [ X ] Disetujui Penuh |
| 2) Desain Antarmuka UI/UX & Peta GIS | Speedometer milestone, peta choropleth Leaflet, grafik tren, standar WCAG 2.1 AA | [ X ] Disetujui Penuh |
| 3) Arsitektur Modul AI RAG Pipeline | RAG queryHints, sandboxing read-only SELECT, function calling Gemini LLM | [ X ] Disetujui Penuh |
| 4) Mekanisme EWS & Integrasi Luar | Deteksi stagnan ≥3 hari, at-risk laju harian, Google Sheets sync, WhatsApp bot | [ X ] Disetujui Penuh |
| 5) Kelayakan Transisi ke SDLC Phase 3 | Kesiapan arsitektur sistem untuk memasuki fase implementasi pengkodean (Coding & Testing) | [ X ] LAYAK DILANJUTKAN |
| 6) Deteksi Anomali (Publik) | routes/deteksianomali.js -> views/deteksianomali.ejs | [X] Akses Bebas / Public |

DISCLAIMER Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.